BUS FACILITY
FORMULARIO DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS
GMUD

DADOS DA MUDANÇA
Responsável pela Abertura:	Donilo Jordão	Área de Atuação:	Designer
Responsável pela Mudança:	Lucas Lacerda	Área de Atuação:	T.I

MOTIVO DA MUDANÇA
Mudança do Logo da empresa para um logo mais moderno.
TEMPO ESTIMADO DA GMUD
Data de Início:	12/12/2021			Data Limite:		15/12/2021		Data Implem.:			05/01/2022
PRIORIDADE
[ ] CRÍTICA		[ ] ALTA			[ ] MÉDIA		[ ] BAIXA			[X] MÍNIMA
RISCO E IMPACTO
RISCO			[ ] SÉRIO			[ ] TOLERÁVEL			[X] DESPREZÍVEL
IMPACTO			[ ] ALTO			[X] MÉDIO			[ ] BAIXO

DESCRIÇÃO DO RISCO	Falta de reconhecimento das empresas parceiras com a nova marca.
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Possível impacto no marketing.

PROCEDIMENTO DE ESCALAÇÃO
CONTATAR	QUANDO	ATRAVÉS DE:	RESPONSÁVEL
Matheus Cantero	Reunião de Aprovação	Telefone ou email	Lucas Lacerda
Diego Silva	Reunião de Aprovação	Telefone ou email	Lucas Lacerda
Pedro Gonçalves	Reunião de Aprovação	Telefone ou email	Lucas Lacerda
Donilo Jordão	Reunião de Aprovação	SMS	Lucas Lacerda
Lucas Lacerda	Reunião de Aprovação	Email	Donilo Jordão

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO
ITEM	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INICIO	REVERSÃO
01	TRÊS VERSÕES DO LOGO	DONILO J.	12/12/2021	DONILO J.
02	APROVAÇÃO DO MKT.	MATHEUS C.	12/12/2021	PEDRO G.
03	VERSÃO FINAL LOGO	DONILO J.	12/12/2021	PEDRO G.
04	REQUISITOS LEGAIS	PEDRO G.	12/12/2021	PEDRO G.
05	ORÇAMENTO	LUCAS L.	12/12/2021	LUCAS L.
06	GESTÃO COMERCIAL	DIEGO L.	12/12/2021	MATHEUS C.
07	ATUALIZAÇÃO SITE	MATHEUS C.	13/12/2021	PEDRO G.
08	ATUALIZAR TERMINAL	MATHEUS C.	13/12/2021	PEDRO G.
09	ATUALIZAR APP	LUCAS L.	13/12/2021	LUCAS L.
10	IMPRESSÃO LOGO F.	DIEGO L.	14/12/2021	PEDRO G.
11	DIVULGAÇÃO MARCA	PEDRO G.	14/12/2021	DIEGO L.
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Responsável pela Abertura/Mudança

Responsável Técnico

Responsável Chefe