BUS FACILITY
FORMULARIO DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS
GMUD

DADOS DA MUDANÇA
Responsável pela Abertura:	Donilo Jordão	Área de Atuação:	Designer
Responsável pela Mudança:	Lucas Lacerda	Área de Atuação:	T.I

MOTIVO DA MUDANÇA
Mudança do Logo da empresa para um logo mais moderno e jovem
TEMPO ESTIMADO DA GMUD
Data de Início:	12/12/2021			Data Limite:		15/12/2021		Data Implem.:			05/01/2022
PRIORIDADE
[ ] CRÍTICA		[ ] ALTA			[ ] MÉDIA		[ ] BAIXA			[X] MÍNIMA
RISCO E IMPACTO
RISCO			[ ] SÉRIO			[ ] TOLERÁVEL			[X] DESPREZÍVEL
IMPACTO			[ ] ALTO			[ ] MÉDIO			[X] BAIXO

DESCRIÇÃO DO RISCO	Falta de reconhecimento das empresas parceiras com a nova marca.
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Possível impacto no marketing.

PROCEDIMENTO DE ESCALAÇÃO
CONTATAR	QUANDO	ATRAVÉS DE:	RESPONSÁVEL
Matheus Cantero	Reunião de Aprovação	Telefone ou email	Lucas Lacerda
Diego Silva	Reunião de Aprovação	Telefone ou email	Lucas Lacerda
Pedro Gonçalves	Reunião de Aprovação	Telefone ou email	Lucas Lacerda
Donilo Jordão

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO
ITEM	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INICIO	REVERSÃO
01	TRÊS VERSÕES DO LOGO	DONILO J.	12/12/2021
02	APROVAÇÃO DO MKT.	MATHEUS C.	12/12/2021
03	VERSÃO FINAL LOGO	DONILO J.	12/12/2021
04	REQUISITOS LEGAIS	PEDRO G.	12/12/2021
05	ORÇAMENTO	LUCAS L.	12/12/2021
06		DIEGO L.	12/12/2021
07
08		DIEGO L.	13/12/2021
09		DONILO J.	13/12/2021
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Responsável pela Abertura/Mudança

Responsável Técnico

Responsável Chefe